SPARKXP AI BUDDY

# 10–20 секундийн хариуны latency-г оношлох ба бууруулах төлөвлөгөө

Инженерийн багт зориулсан хэрэгжүүлэх баримт

| Одоогийн асуудал | User яриагаа дуусгаснаас AI Buddy дуугарч эхлэх хүртэл ~10–20 сек. |
| --- | --- |
| Гол хэмжүүр | End-of-speech → first audible audio (E2E first-audio latency). |
| Зорилтот SLA | P50 ≤ 3.0 сек; P95 ≤ 5.0 сек. Энэ нь бүтээгдэхүүний зорилт, баталгаатай provider SLA биш. |
| Нэн түрүүнд | Component бүрээр timestamp хийж bottleneck-оо барих; дараа нь LLM + TTS pipeline-ийг streaming болгох. |

P0 — Эхлээд хэмж. Таамаглаж optimize хийж болохгүй. 10–20 секундийг “Gemini удаан байна” эсвэл “Azure удаан байна” гэж шууд дүгнэж болохгүй. Нэг turn дээр STT, LLM, TTS, playback тус бүрийн latency-г timestamp-аар салгаж гаргана.

# 1. Заавал нэмэх latency telemetry

Turn бүрт дараах timestamp-уудыг нэг turn_id дор backend + mobile log-д хадгална.

| Timestamp | Юуг тэмдэглэх | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| t0_user_end | Хэрэглэгч ярихаа дуусгасан | VAD / mic endpoint |
| t1_stt_final | STT final transcript бэлэн | partial биш final text |
| t2_llm_request | Gemini request илгээсэн | network request start |
| t3_llm_first_token | LLM-ийн эхний token ирсэн | TTFT хэмжих |
| t4_llm_first_speakable | Эхний ярих боломжтой clause/sentence | TTS-д feed хийх цэг |
| t5_tts_request | Эхний text chunk Azure руу явсан | TTS request start |
| t6_tts_first_audio | Эхний audio chunk ирсэн | TTS TTFB |
| t7_playback_start | Утас бодитоор дуугарч эхэлсэн | гол UX metric |
| t8_first_viseme | Эхний viseme/timing event | lip sync шалгалт |
| t9_reply_done | Бүх reply/audio дууссан | throughput/debug |

## Тооцоолох metric-үүд

STT finalization = t1 − t0

LLM TTFT = t3 − t2

LLM first-speakable delay = t4 − t2

TTS first-audio = t6 − t5

Playback overhead = t7 − t6

Нийт E2E first-audio = t7 − t0

turn_id=8f2a STT_final=0.82s ¦ LLM_TTFT=0.74s ¦ first_speakable=1.20s TTS_first_audio=0.41s ¦ playback_overhead=0.16s E2E_first_audio=2.59s

# 2. Хүсэж буй pipeline: бүтэн reply хүлээхгүй

Одоогийн pipeline ийм байвал latency өснө: STT → Gemini бүтэн reply → Azure бүтэн audio → download → play.

Шинэ pipeline: STT → Gemini streaming → эхний sentence/clause → Azure streaming audio → шууд playback.

Хэрэглэгчийн speech endpoint илэрмэгц STT final text-ийг backend руу шууд өгнө.

Gemini дээр streamed generation ашиглана; Google API нь streamGenerateContent endpoint-оор streamed response дэмждэг.

Token-уудыг sentence/clause buffer-т цуглуулна. Бүтэн reply-г хүлээхгүй.

Эхний ярих боломжтой chunk бэлэн болмогц Azure TTS рүү enqueue хийнэ.

Azure-ийн synthesizing/audio-chunk event эсвэл streaming output-оос эхний bytes ирмэгц mobile audio queue руу өгнө.

Playback эхэлсний дараа Gemini дараагийн text-ээ үргэлжлүүлэн гаргаж, TTS дараагийн chunk-ийг synthesis хийнэ.

Viseme/timing event-ийг playback clock-той ижил audio offset дээр schedule хийнэ.

onUserEnd(): sttFinal = await finalTranscript() stream = gemini.streamGenerateContent(sttFinal, history) for token in stream: textBuffer += token.text while hasSpeakableChunk(textBuffer): chunk = popSpeakableChunk(textBuffer) ttsQueue.enqueue(chunk) # reply дуусахыг ХҮЛЭЭХГҮЙ TTS worker (serial): synthesize(nextChunk) on first audio bytes -> start / continue playback queue on viseme/timing -> schedule against audio clock

## Chunking дүрэм (эхний хувилбар)

Full stop / ? / ! дээр flush хийх.

Хэт удаан sentence бол comma/semicolon/meaningful clause дээр 50–160 тэмдэгтийн chunk болгон салгах.

Хэт жижиг 1–3 үгийн chunk-үүдийг тусад нь TTS рүү бүү явуул — robotic pause ба request overhead нэмэгдэнэ.

Buffer 400–600 ms-ээс удаан дуугүй байвал, хангалттай тексттэй үед safe clause-аар flush хийх.

TTS request-уудыг нэг turn дээр дарааллаар (serial queue) ажиллуул; audio order эвдэж concurrent synthesis бүү эхлүүл.

# 3. 10–20 секунд үүсгэж болох нийтлэг bottleneck-ууд

| Шалгах зүйл | Яг юу үзэх |
| --- | --- |
| STT endpointing | Хэрэглэгч дуугүй болсны дараа final transcript гарах хүртэл 1–3+ сек хүлээж байвал silence/end-of-speech threshold-ийг шалгах. Хэт багасгаж үг таслахгүйгээр tune хийх. |
| LLM non-streaming | Backend бүтэн Gemini response ирэхийг await хийж байвал хамгийн том архитектурын delay байж болно. First token + first sentence дээр pipeline эхэл. |
| TTS whole-result await | speak/result completion эсвэл бүтэн audio_data авах хүртэл playback эхлүүлэхгүй байгаа эсэхийг шалгах. Audio chunk ирэхэд тоглуулж эхлэх хэрэгтэй. |
| Audio buffering | Mobile player MP3/file бүрэн download хийж байж play хийдэг бол low-latency stream/PCM/Opus queue руу шилжих. |
| Cold connection | Turn бүрт шинэ TLS/socket/client үүсгэж байгаа эсэх. Provider client/synthesizer connection-ийг боломжтой хэмжээнд reuse/pre-warm хийх. |
| Backend region | Gemini, Azure, backend, user хооронд unnecessary cross-region hop байгаа эсэхийг хэмж. Region-ийг ping/TTFB-аар сонго. |
| Long prompts/history | Gemini рүү turn бүрт хэт их conversation history, memory, system prompt явуулж TTFT өсгөж байгаа эсэхийг token count-оор шалгах. |
| UI gating | Audio bytes бэлэн болсон ч animation/state update дуусах хүртэл app play хийхгүй байгаа эсэх. t6 → t7 үүнийг барина. |

# 4. CRITICAL: Tyler Dragon HD Flash + viseme-г тусад нь баталгаажуулах

Энэ шалгалтыг latency optimization-оос тусад нь яг одоо хий. Сонгосон voice: en-US-Tyler:DragonHDFlashLatestNeural. Microsoft-ийн 2026 оны HD voice баримтад DragonHD family-ийн <mstts:viseme> SSML element “No” гэж тэмдэглэгдсэн. Харин Speech SDK өөрөө VisemeReceived event-тай. Иймээс Tyler дээр viseme event үнэхээр ирж байгаа эсэхийг production architecture-д найдалгүйгээр isolated test-ээр баталгаажуул.

## Isolated test

1.  Нэг л өгүүлбэр ашигла: “Hello, how are you today?”

2.  Tyler Dragon HD Flash-ээр synthesis хий.

3.  SynthesisStarted, first Synthesizing/audio chunk, VisemeReceived, SynthesisCompleted event-үүдийг timestamp-аар log хий.

4.  VisemeReceived 0 event байвал “HD voice viseme өгнө” гэж assumption хийхгүй.

5.  Хэрэв Tyler viseme өгөхгүй бол: (A) viseme дэмждэг en-US standard neural voice сонгох, эсвэл (B) тусдаа lip-sync/timing solution ашиглах. Voice quality ба native viseme хоёрын trade-off-ыг бүтээгдэхүүний шийдвэр болго.

Анхаарах зүйл: Microsoft-ийн HD voice overview-д Azure Speech HD voices-ийн latency <300 ms гэж жагсаасан. Тиймээс нийт 10–20 сек latency зөвхөн HD TTS model-оос үүсэж байна гэж үзэх үндэсгүй; orchestration/buffering-ийг заавал хэмжинэ.

# 5. Implementation priority — энэ дарааллаар

| Priority | Task | Done criteria |
| --- | --- | --- |
| P0 | Telemetry | Дээрх t0–t9 timestamp + turn_id. 20–30 real test turn. |
| P1 | Gemini streaming | streamGenerateContent ашиглаж first token / first speakable chunk-ээ шууд гаргах. |
| P1 | TTS early-start | Бүтэн audio result хүлээхгүй; first audio chunk дээр playback эхлүүлэх. |
| P1 | Sentence/clause queue | LLM ба TTS-ийг pipeline болгон overlap хийх. |
| P2 | Persistent connections | Provider clients/connections-ийг reuse; cold-start багасгах. |
| P2 | Mobile audio queue | File-download playback биш; streaming queue + gapless-ish continuation. |
| P2 | Barge-in/cancel | User дахин яривал өмнөх LLM/TTS/audio queue-г cancel/flush хийх. |
| P3 | Prompt/history trim | AI Buddy memory/history-г summary + recent turns хэлбэрээр багасгах. |
| P3 | Region/network test | Wi-Fi/4G, backend region, Azure region, Gemini network TTFB-ийг тусад нь хэмжих. |

# 6. Acceptance test

Optimization хийсний дараа зөвхөн нэг сайн demo-г хараад “боллоо” гэж үзэхгүй. Доорх matrix-ээр хэмжинэ.

30 богино reply (1 sentence), 30 дунд reply (2–3 sentences).

Wi‑Fi болон 4G/5G дээр тус тус турших.

Warm connection болон app cold-start эхний turn-ийг тусад нь тэмдэглэх.

P50, P90, P95 E2E first-audio гаргах.

Error/cancel/retry rate-ийг хамт хадгалах.

| Metric | Target | Fail гэж үзэх |
| --- | --- | --- |
| E2E first-audio P50 | ≤ 3.0 s | > 5.0 s |
| E2E first-audio P95 | ≤ 5.0 s | > 8.0 s |
| Playback overhead t7−t6 | ≤ 0.3 s | > 0.8 s |
| First audio started before full LLM reply | YES | NO |
| Viseme timing stable with audio | YES | drift / missing events |

# 7. Log хармагц хийх шийдвэр

Хэрэв STT finalization > 1.5–2.0 s → endpointing/VAD ба STT transport дээр төвлөр.

Хэрэв LLM TTFT > 2.0–3.0 s → prompt/history size, model, region, connection, backend queue-г шалга.

Хэрэв first token хурдан боловч first speakable chunk удаан → chunker/LLM prompt reply style-ийг богино эхлэлтэй болго.

Хэрэв TTS request → first audio > 1.5–2.0 s → Azure region/connection/voice path/format-ыг isolate benchmark хий.

Хэрэв first audio хурдан боловч playback_start удаан → mobile audio player/buffer/UI gating асуудал.

Хэрэв бүгд тус тусдаа хурдан мөртлөө E2E удаан → sequential awaits, queueing, thread/event-loop blockage, duplicate network hop байгаа.

# 8. Албан ёсны reference

Google AI for Developers — models.streamGenerateContent

Microsoft Learn — SpeechSynthesizer events (Synthesizing, VisemeReceived)

Microsoft Learn — High-definition voices in Azure Speech

Microsoft Learn — Text to speech overview / visemes

Microsoft Learn — Language and voice support (Tyler Dragon HD Flash)

Инженерүүдийн deliverable 1) t0–t9 бүхий latency log screenshot/JSON, 2) 30+ turn-ийн P50/P95, 3) first-audio-г full LLM reply-ээс өмнө эхлүүлсэн streaming demo, 4) Tyler voice дээр viseme isolated test-ийн result.