# SparkXP

## Төслийн төлөвлөгөө (Захиалагчид)

SparkXP нь Монгол сурагч, оюутан болон байгууллагуудад зориулсан gamified англи хэл сурах гар утасны апп юм.

Энэхүү баримт нь төслийн ажлын явц, хэрэгжилтийн төлөв, хугацаа болон цаашдын хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө-г товч танилцуулна.

Шинэчилсэн огноо: 2026 оны 6-р сарын 30

# 1. Төслийн баг

| Гишүүн | Үүрэг |
| --- | --- |
| Өсөхбаяр (Senior Developer) | Төслийн ерөнхий удирдлага, Backend болон Admin системийн хөгжүүлэлт |
| Чойжамц (Choi) | Mobile application (Student болон Teacher хэсгийн Frontend) |
| Батсайхан (Boju) | Mobile application (Student болон Teacher хэсгийн Frontend) |

# 2. Хугацааны төлөвлөгөө

| Хугацаа | Ажил |
| --- | --- |
| 2026.07.06 хүртэл | Аппын үндсэн бүтэц бүрэн бэлэн болж, тест хийх боломжтой болно. |
| 2026.07.06 – 2026.07.09 | Алдаа засвар, UI/UX сайжруулалт, App Store-д байршуулах бэлтгэл. |
| 2026.07.09 | App Store-д анхны хувилбарыг илгээх. |
| 2026.07.09 – 2026.08.10 | Шинэчлэлтүүдээр нэмэлт боломжууд, сайжруулалт, тогтвортой ажиллагааг гүйцээнэ. |
| 2026.08.10 | Төслийн бүрэн дуусгах хугацаа. |

Товч дүгнэлт

- 7-р сарын 9-нд аппын анхны ажиллагаатай хувилбар App Store-д байршуулна.

- Үүний дараа тогтмол шинэчлэлтүүдээр нэмэлт боломжуудыг нэмж хөгжүүлнэ.

- 8-р сарын 15 гэхэд төслийг бүрэн дуусгаж, тогтвортой ажиллагаанд хүргэнэ.

# 3. Одоогоор хэрэгжүүлсэн боломжууд

## 3.1 Хэрэглэгчийн гар утасны апп (Mobile)

### Хэрэглэгчийн бүртгэл

- Бүртгэл

- Нэвтрэх

- Username эсвэл имэйлээр нэвтрэх

- Имэйл баталгаажуулалт

- Нууц үг сэргээх

### Нүүр хуудас

- XP

- Очирхон

- Streak

- Continue Learning

- Өдрийн зорилго

### Хичээл

- Видео хичээл

- Хичээлийн дараах тест

- Сонсгол

- Унших

- Бичих

- Ярих

### Дасгал

- Бие даасан дасгал

- Сонсгол

- Унших

- Бичих

- Ярих

### Үг сурах

- Swipe карт

- Үг хадгалах

- Давталтын систем (SRS)

### Унших материал

- Англи текст унших

- Үгэн дээр дарж шууд орчуулга харах

- Дуудлага сонсох

### Хэлц үг (Idioms)

- Утга

- Жишээ өгүүлбэр

- Дуудлага

- Зурагтай тайлбар

### Сорил, тест

- Multiple Choice

- Fill in the Blank

- Word Matching

- XP болон оноо авах систем

### AI Найз

- AI-тай англи хэлээр чатлах

- Ярианы дадлага хийх (Text Chat)

### Бусад боломж

- Leaderboard

- Profile

- Avatar

### Багшийн хэсэг

- Анги үүсгэх

- Ангидаа код болон QR ашиглан сурагч элсүүлэх

- Сурагч батлах

- Даалгавар оноох

## 3.2 Удирдлагын систем (Admin Web)

Контент удирдах боломжууд

- Хичээл

- Үг

- Сорил

- Унших материал

- Хэлц үг

- Дасгал

AI ашиглан контент үүсгэх

- Текст (Gemini AI)

- Зураг (OpenAI)

- Дуудлага (ElevenLabs)

Нэмэлт боломжууд

- CSV болон Bulk Import

- Нэг дор олон контент нийтлэх

- Хэрэглэгчийн удирдлага

- Ангийн удирдлага

- Байгууллагын удирдлага

- Төлбөр болон багц

- AI хэрэглээний статистик

- Push мэдэгдэл

- Leaderboard

# 4. 7-р сарын 6 – 9-ний ажлууд

Энэ хугацаанд дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

- Mobile аппын бүх үндсэн урсгалыг турших

- Илэрсэн алдааг засах

- UI/UX өнгөлгөө хийх

- Performance сайжруулах

- App Store-д шаардлагатай Icon, Screenshot, Description бэлтгэх

# 5. Цаашдын хөгжүүлэлт

| Боломж | Тайлбар | Төлөвлөсөн хугацаа |
| --- | --- | --- |
| AI Найз (Voice Chat) | AI-тай дуу хоолойгоор ярилцах, төрөлжсөн AI багш | 2026.07.09–2026.08.15 |
| Speaking Practice | Дуудлага шалгах, Speech Recognition | 2026 оны 8-р сар |
| QPay төлбөр | Premium багцын бодит төлбөрийн систем | 2026.07.09–2026.08.15 |
| Reading шинэчлэлт | Ахиц хадгалах, номын сан, шинэ үгийн статистик, аудио дагаж унших | 2026 оны 8-р сар |
| Badge болон Push Notification | Achievement Badge, Push Notification, Streak сайжруулалт | 2026.07.09–2026.08.15 |
| Performance & Stability | Cache, Server Optimization, Error Monitoring | Тогтмол |

# 6. Дүгнэлт

2026 оны 7-р сарын 9-нд App Store-д байрших хувилбар нь суралцах үндсэн боломжууд бүрэн ажиллагаатай анхны хувилбар байна.

Үүний дараа шинэчлэлтүүдээр AI боломжууд, төлбөрийн систем, ярих дасгал болон бусад нэмэлт боломжуудыг шат дараатайгаар нэмж хөгжүүлнэ.

2026 оны 8-р сарын 15 гэхэд SparkXP нь бүрэн ажиллагаатай, тогтвортой, хэрэглээнд бэлэн бүтээгдэхүүн болно.

# 7. Нэмэлт тэмдэглэл

- App Store-д байрших анхны хувилбар нь үндсэн бүх суралцах боломжуудыг бүрэн агуулсан байна.

- AI зураг болон дуу хоолойн боломжууд нь OpenAI болон ElevenLabs үйлчилгээний идэвхтэй төлбөр (Billing)-өөс хамаарна.

- Төслийн хөгжүүлэлт App Store-д байршуулсны дараа ч тасралтгүй шинэчлэлт хэлбэрээр үргэлжилнэ.