ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

# SparkXP AI Buddy — Azure HD Voice ба Viseme интеграц

React Native + Three.js архитектурт зориулсан хэрэгжүүлэлтийн даалгавар, туршилт ба хүлээн авах шалгуур

ЭЦСИЙН ШИЙДВЭР Frostember болон тусдаа lip-sync freelancer ашиглахгүй. Gemini нь reply text, emotion, gesture гаргана. Azure HD Voice нь audio үүсгэнэ. Azure-ийн VisemeReceived / AudioOffset өгөгдлийг Three.js дээр avatar-ийн ARKit blendshape-уудтай mapping хийж ажиллуулна. Одоо байгаа инженерийн баг энэхүү интеграцыг хэрэгжүүлнэ.

# 1. Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь SparkXP-ийн AI Buddy-г бага сааталтай, амьд мэт дуу хоолойтой, audio-тойгоо синхрон уруулын хөдөлгөөнтэй болгох техникийн ажлыг нэг мөр болгоход оршино.

AI Buddy-ийн хариулт ердийн үед 6–12 үг, дээд тал нь 20 үг / ойролцоогоор 8 секунд байна.

Үндсэн client: React Native; 3D renderer: Three.js; avatar: 52 ARKit blendshape бүхий GLB/GLTF model.

Azure HD Voice-ийг зөвхөн бодит API туршилтаар viseme event өгдөг нь батлагдсан тохиолдолд production-д сонгоно.

Lip-sync timing-ийг audio file дахин analyze хийхгүй; TTS-ээс ирсэн AudioOffset-оор playback clock-той синхрончилно.

# 2. Шинэ архитектур

| Үе шат | Үйлчилгээ / модуль | Гаралт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobile microphone | Хэрэглэгчийн audio |
| 2 | STT service | English transcript |
| 3 | Gemini LLM | replyText + emotion + gesture + follow-up |
| 4 | Azure Speech HD TTS | streaming audio + VisemeReceived + AudioOffset |
| 5 | React Native audio controller | buffered playback + currentTime |
| 6 | Three.js face controller | viseme → ARKit mouth blendshape weights |
| 7 | Expression controller | blink + eyes + head + emotion + gesture |

Чухал ялгаа Azure-ийн viseme нь амны ярианы хөдөлгөөнийг өгнө. Blink, eye gaze, head motion, 8 emotion болон gesture-ийг тусдаа animation controller хариуцна. Lip-sync болон emotion хоёр нэг blendshape дээр давхцах үед priority/weight blending хэрэгтэй.

# 3. Azure HD Voice-ийн үүрэг

Текстээс natural speech audio үүсгэх.

Viseme ID болон тухайн viseme эхлэх AudioOffset timestamp өгөх.

Streaming audio-г client-д хүргэх.

SSML/voice тохиргоогоор pace, pause, pitch, style-ийг удирдах боломж бүрдүүлэх.

Нэг сонгосон persona voice-ийг бүх AI Buddy response-д тогтвортой хэрэглэх.

# 4. Инженерийн хийх ажлын жагсаалт

## 4.1 Azure proof of concept

Azure Speech resource үүсгэж, key/region-ийг зөвхөн backend secret-д хадгалах.

3–5 English HD voice сонгож ижил 10 өгүүлбэрээр дууны чанарыг харьцуулах.

Сонгосон voice бүр дээр VisemeReceived event, VisemeId, AudioOffset бодитоор ирж байгаа эсэхийг шалгах.

Streaming audio-ийн first-byte / first-audible latency-г Монголын бодит сүлжээнээс хэмжих.

Viseme event өгөхгүй HD voice-ийг шууд хасаж, баталгаажсан voice-оор үргэлжлүүлэх.

## 4.2 Backend

Authentication, subscription болон сарын voice limit шалгах.

Gemini structured output: replyText, emotion, emotionIntensity, gesture, followUpQuestion.

Reply-г 20 үгээс хэтрүүлэхгүй validate/cap хийх.

Azure Speech request үүсгэх; key-г mobile app руу хэзээ ч дамжуулахгүй.

Audio stream болон viseme metadata-г client рүү session/response ID-тай дамжуулах.

Character usage, estimated audio duration, latency, error, retry-г log хийх.

Timeout, retry болон fallback standard voice боловсруулах.

## 4.3 React Native audio controller

Streaming audio buffer/queue үүсгэх; network jitter үед тасалдахгүй тоглуулах.

Audio playback эхлэх мөчийг нэг master clock болгон ашиглах.

play, pause, stop, interrupt, reset state-уудыг хэрэгжүүлэх.

Хэрэглэгч Buddy-г тасалбал audio, queue, viseme timeline-ийг хамт цэвэрлэх.

Bluetooth болон speaker route өөрчлөгдөх үед синхрон алдагдах эсэхийг шалгах.

## 4.4 Three.js viseme controller

Azure-ийн 22 viseme ID-г avatar-ийн ARKit mouth blendshape хослолуудтай mapping хийх.

AudioOffset-ийг millisecond болгон хөрвүүлж audio currentTime-аар зөв viseme сонгох.

Viseme хооронд 40–80 ms smoothing/interpolation хийх; setTimeout ашиглахгүй.

Silence үед mouth weight-үүдийг neutral руу зөөлөн буцаах.

Frame drop үед timeline-оос хоцорсон viseme-г алгасаж одоогийн playback position-д шууд тааруулах.

# 5. Avatar model-ийн шалгалт

52 ARKit blendshape байгаа нь дангаараа хангалтгүй. Blendshape бүр зөв ажиллаж, mouth interior, teeth, tongue болон jaw deformation эвдрэхгүй байх ёстой.

| Шалгах хэсэг | Хүлээн авах нөхцөл |
| --- | --- |
| Нэршил | ARKit нэршил тогтвортой; Three.js morphTargetDictionary-оос олддог |
| Jaw | jawOpen үед эрүү, хацар, амны хөндий эвдрэхгүй |
| Closed lips | M/B/P авиа дээр хоёр уруул бодитоор нийлнэ |
| Funnel / pucker | O/U авиа ялгаатай, хэт суналтгүй харагдана |
| Wide mouth | E/I авиа дээр инээмсэглэлтэй андуурахгүй |
| Teeth/tongue | Mesh нэвтлэх, хөвөх, буруу texture харагдахгүй |
| Emotion blend | Happy/sad/angry expression lip-sync-ийг хаахгүй |

Фрилансерийн шийдвэр Lip-sync/viseme freelancer авахгүй. Azure timing өгнө; инженерүүд mapping болон playback controller-ийг хийнэ. Зөвхөн avatar-ийн mesh/blendshape өөрөө эвдэрхий бөгөөд инженерийн аргаар засах боломжгүй нь бодитоор батлагдвал 3D facial rigger-ийн тусдаа ажил гэж авч үзнэ. Энэ нь lip-sync integration freelancer биш.

# 6. Emotion ба lip-sync-ийг давхар ажиллуулах

Face-ийн эцсийн weight нь base expression, speech viseme болон procedural хөдөлгөөний нийлбэр байна. Weight-ийг 0–1 хүрээнд clamp хийж, mouth-related expression-ийг speech үед багасгана.

| Layer | Жишээ | Зарчим |
| --- | --- | --- |
| Base emotion | happy 0.60 | Нүд/хөмсөг давамгай; mouth weight хязгаартай |
| Speech viseme | jawOpen 0.72 | Audio clock-оор үндсэн priority авна |
| Procedural | blink, gaze, head tilt | Mouth viseme-д нөлөөлөхгүй |
| Gesture | nod, lean, small turn | Response metadata-аар нэг удаа trigger хийнэ |

# 7. Саатлын хэмжилт

Latency-г таамгаар батлахгүй. Доорх timestamp-уудыг response бүр дээр бүртгэж, 100-аас доошгүй бодит туршилтаар p50, p95, worst-case гаргана.

| Timestamp | Утга |
| --- | --- |
| T0 | Хэрэглэгч ярьж дууссан |
| T1 | STT transcript бэлэн |
| T2 | Gemini reply бэлэн |
| T3 | Azure request илгээсэн |
| T4 | Эхний audio byte ирсэн |
| T5 | Эхний viseme event ирсэн |
| T6 | Эхний сонсогдох audio эхэлсэн |
| T7 | Response бүрэн дууссан |

| Үзүүлэлт | Release зорилт |
| --- | --- |
| T0 → T6 median | ≤ 2.5 секунд |
| T0 → T6 p95 | ≤ 4.0 секунд |
| Audio–lip drift | ≤ 80 ms |
| Audio тасалдах хувь | < 1% |
| Failed synthesis | < 1% |

# 8. Зардал ба хэрэглээний limit

Azure TTS нь audio minute биш generated character-аар тооцогдоно. 35 минутыг Buddy өөрөө ярьсан хугацаа гэж үзвэл ойролцоогоор 31,500 character болно. HD pricing бүсээс хамаарч өөрчлөгдөх тул production subscription-ийн Azure pricing calculator/API-аар дахин баталгаажуулна.

| Тооцоолол | Ойролцоо утга |
| --- | --- |
| 35 минут Buddy speech | ≈ 5,250 English word |
| Character estimate | ≈ 31,500 character |
| HD TTS estimate | ≈ USD 0.69–0.76 / хэрэглэгч |
| MNT estimate | ≈ ₮2,500–₮2,730 / хэрэглэгч |
| Budget cap санал | ₮3,000 / хэрэглэгч / 35 минут |

Хэрэв 35 минут нь хэрэглэгч + Buddy нийлсэн conversation time бол Buddy-ийн бодит TTS хугацаа ойролцоогоор 17.5 минут байж болох тул TTS зардал дээрхээс тал орчим байна.

# 9. Хүлээн авах туршилт

iPhone дээр selected HD voice audio болон viseme event зэрэг ирнэ.

P/B/M, F/V, O/U, E/I, S/Z, TH, R/L төрлийн авиа бүхий test sentence-үүд дээр амны хэлбэр ялгарна.

Audio-г pause/resume хийхэд viseme timeline хамт зогсож үргэлжилнэ.

Хэрэглэгч interrupt хийхэд 150 ms дотор Buddy audio/face reset эхэлнэ.

8 секундийн maximum reply дээр memory leak, buffer overflow, frame drop үүсэхгүй.

Happy, sad, angry, surprised зэрэг emotion lip-sync-тэй зэрэг ажиллана.

Wi-Fi болон mobile data дээр p50/p95 latency тайлан гарсан байна.

35 минутын сарын limit backend дээр бодитоор enforce хийгдэнэ.

# 10. Go / No-Go шийдвэрийн хаалга

| Шалгуур | GO | NO-GO |
| --- | --- | --- |
| HD voice quality | Blind test-д зөвшөөрөгдсөн | Хэт robotic / persona тохирохгүй |
| Viseme support | Event + AudioOffset тогтвортой | Сонгосон voice event өгөхгүй |
| Latency | p95 ≤ 4 секунд | p95 давтан > 4 секунд |
| Lip sync | Drift ≤ 80 ms | Харагдахуйц хоцролт/түрүүлэлт |
| Model quality | Mouth mesh цэвэр | Teeth/jaw/mesh эвдрэлтэй |

IMPLEMENTATION READY Azure HD Voice + timed viseme архитектурыг Frostemberгүйгээр хэрэгжүүлнэ. Эхний ажлын үр дүн нь сонгосон HD voice-ийн viseme proof, нэг avatar дээрх working demo, latency report байна. Энэ гурвыг баталсны дараа бүх Buddy model-д ижил controller болон mapping standard-ийг өргөжүүлнэ.

# 11. Албан ёсны техникийн эх сурвалж

Azure HD Voice: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/high-definition-voices

Azure Viseme / AudioOffset: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/how-to-speech-synthesis-viseme

Azure Speech pricing: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/speech/

Azure Voice Gallery: https://speech.microsoft.com/portal/voicegallery